## Slide 1
第一次迭代
完成功能：
本地报警功能、安卓前端页面
产品形态：
无物联网的本地报警装置
任务分工：
本地报警功能：余巍港、齐前奔、温莎莎
安卓前端页面：周超、李璞

## Slide 2
第二次迭代
完成功能：
物联网报警功能（包括服务器后端和本地的网关搭建）
产品形态：
基本功能完备的物联网报警装置
任务分工：
网关搭建：余巍港、周超
服务器后端：周超、李璞
本地接口方法实现：齐前奔、温莎莎
本地和服务器联调：余巍港、周超、李璞

## Slide 3
第三次迭代
完成功能：
完善系统功能和提升用户体验
产品形态：
家庭报警装置完成品
任务分工：
前后端优化：周超、李璞
本地性能优化：余巍港、齐前奔、温莎莎

## Slide 4
问题:本地报警主控模块怎么同时监控本地和服务器，来实现基本功能？
使用多线程。主控模块建两个线程，一个监控传感器模块、一个监控服务器模块。当发现传感器模块需要报警时，建一个线程来持续触发蜂鸣器，同时将报警信息发送到服务器；当发现服务器模块传送指令时，建一个线程来控制本地传感器模块。

## Slide 5
问题:如何在报警算法上提高用户体验？
针对红外传感器可以实现多种模式，比如抗干扰和敏感，抗干扰模式通过提高报警的阈值来避免用户的过度打扰。针对烟感传感器，发现报警后进行持续的监测，若传感器一直超过阈值，才进行报警。

## Slide 6
问题:如何解决事先设计和实际实现时的冲突？
小的冲突通过三次迭代来尽可能解决，对于实际硬件的限制只能修改之前的设计，比如未提供我们预期的接口、嵌入式开发板片上资源不足等。